| Krajina | Slovenská republika |
| --- | --- |
| NUTS III | Prešovský kraj |
| Názov operácie | Rekonštrukcia základnej školy Hlinné ROP-1.1-2008/01 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Prioritná os 1-Infraštruktúra vzdelávania Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Obec Hlinné |
| Trvanie operácie | 03.06.2009 – uzavretie zmluvy o NFP 27.12.2010 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 15.02.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 330 014,07 |
|  | Príspevok ERDF: | 280 511,96 |
|  | Národné zdroje: | 33 001,41 |
|  | Regionálne zdroje: | 16 500,70 |
|  | Súkromné zdroje: | - |
| Kontaktné údaje | Meno: | Milena Naštová-Hladová |
|  | Organizácia: | OCÚ Hlinné |
|  | Adresa: | Hlinné 74, 094 35 Hlinné |
|  | E-mail: | ocu.hlinne@slovanet.sk |
|  | Internet: | www.hlinne.sk |
| Popis operácie | Realizáciou projektu bola zrekonštruovaná budova základnej školy. Zateplené boli obvodové plášte. Zrealizovaná bola nová sedlová strecha, okná a vchodové dvere boli vymenené za úsporné plastové. Vstavaná bola učebňa IKT. Zrealizovaná bola nová plynová kotolňa s rozvodmi ústredného kúrenia a solárnym ohrevom TÚV. Realizáciou týchto aktivít sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ a o cca 70 %. Uskutočnením všetkých uvedených aktivít sa zlepšia podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu v základnej škole. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita: Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZŠ. Podporné aktivity: Projektové a inžinierske práce, externý manažment projektov, proces verejného obstarávania Žiadateľ z hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie nemá potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, na ktoré je projekt zameraný a preto celý projektový cyklus, vrátane komunikácie s RO, zabezpečila externá agentúra, ktorá má dostatočné skúsenosti a personálne zabezpečenie v implementácií projektov tohto typu. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Úpravou časti podstrešného priestoru získaného pri zastrešení budovy nad druhým nadzemným podlažím základnej školy bola vytvorená učebňa informačno-komunikačných technológií. Slúžiť bude pre výučbu a prácu žiakov s modernými IKT. Projekt riešil stavebné úpravy, elektroinštaláciu učebne a dátové rozvody pre počítačovú sieť, inštalované bolo nové osvetlenie učebne (t. j. je tu nepriamy príspevok k HP IS). Realizáciou projektu došlo k výraznej úspore tepelnej energie potrebnej na vykurovanie objektu základnej školy. Zateplené boli obvodové plášte, zrealizovaná nová sedlová strecha, okná a vchodové dvere boli vymenené za úsporné plastové. Došlo k zníženiu ekonomickej náročnosti ich prevádzky a k zníženiu environmentálnych záťaží. Na streche objektu školy boli inštalované 3 ks solárnych plochých kolektorov prepojených so zásobníkom o objeme 300 l na ohrev teplej úžitkovej vody. Zariadenie je vo veľkej miere využívané príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a nachádzajú sa v obci, ktorá je súčasťou Atlasu rómskych komunít. Preto všetky výsledky projektu budú mať dopad aj na túto komunitu. Zvlášť významný dopad bude na nich mať zriadenie učebne IKT, keďže pochádzajú prevažne zo sociálne slabších rodín a preto sa v domácom prostredí nestretávajú s uvedenými technológiami. To prispeje k rozvoju ich gramotnosti v tejto oblasti. |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Celková plocha technicky zhodnotených objektov (m2) | 0 | 1 151,23 | 1 151,23 |
|  | Zateplená plocha (m2) | 0 | 2 018,46 | 2 018,46 |
|  | Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením (%) | 0 | 69,42 | 69,42 |
| Krajina | Slovenská republika |
| NUTS III | Nitriansky kraj |
| Názov operácie | Regenerácia centrálnej zóny obce Šarovce výzva ROP-4.1a-2009/01 opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel prioritná os 4 – Regenerácia sídiel Regionálny operačný program |
| Prijímateľ | Obec Šarovce |
| Trvanie operácie | 10.05.2010 – uzavretie zmluvy o NFP 14.04.2011 – fyzické ukončenie aktivít projektu (dátum schválenia ZMS) 19.08.2011 – finančné ukončenie projektu |
| Cieľ | Konvergencia |
| Financovanie (EUR) | Celkové oprávnené výdavky: | 641 789,28 EUR |
|  | Príspevok ERDF: | 545 520,88 EUR |
|  | Národné zdroje: | 64 178,92 EUR |
|  | Regionálne zdroje: | 32 089,46 EUR |
|  | Súkromné zdroje: | - |
| Kontaktné údaje | Meno: | JUDr. Judita Trníková |
|  | Organizácia: | Obec Šarovce |
|  | Adresa: | Šarovce 128, 935 52 |
|  | E-mail: | ocusarovce@in.slovanet.sk |
|  | Internet: | www.sarovce.sk |
| Popis operácie | Projektom sa dosiahlo skvalitnenie životných podmienok v obci a zvýšenie jej atraktivity. Rekonštrukciou verejných priestranstiev v centre obce, rekonštrukciou chodníkov, zastávok a výsadbou novej zelene sa vytvoril úplne iný obraz centra predtým neupravených plôch obce a chodníkov. Komplexnosť projektu dotvorila rekonštrukcia verejného osvetlenia, čím sa zvýšila bezpečnosť v centrálnej zóne obce. Projekt je príkladom dobrej praxe v oblasti zapojenia miestnych obyvateľov rómskej národnosti do stavebných prác v rámci jednotlivých aktivít. Dodávateľská firma vytvorila počas realizácie projektu pracovnú príležitosť pre 20 občanov rómskej národnosti žijúcich v obci. |
| Spôsob implementácie operácie | Hlavná aktivita projektu riešila nasledovné činnosti: úprava verejných priestranstiev (spevnené plochy s rozlohou 2 604,41 m2) úprava verejnej zelene (5 962,5 m2) rekonštrukcia chodníkov (744,98 m) rekonštrukcia 2 autobusových zastávok rekonštrukcia verejného osvetlenia (61 ks) drobná architektúra pozostávala z osadenia 35 ks lavičiek, 15 ks kvetináčov, 20 ks odpadkových košov Podporné aktivity projektu: - projektové a inžinierske práce - proces verejného obstarávania - externý manažment projektu Všetky uvedené činnosti boli zabezpečené dodávateľským spôsobom.. |
| Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK | Prostredníctvom rekonštrukcie verejného priestranstva a verejnej zelene, rekonštrukciou chodníkov, zastávok a verejného osvetlenia projekt v plnej miere korešponduje s Národnou stratégiou TUR. Príspevok projektu k napĺňaniu HP RP spočíva v realizácií investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným prístup k rekonštruovaným, rozširovaným, modernizovaným, prípadne novovybudovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. Obec je v Atlase rómskych komunít, čo vytvorilo predpoklad pre zapojenie príslušníkov MRK do realizácie projektu v jeho stavebnej fáze. Projekt zároveň vytvoril 1 pracovné miesto cielene pre MRK. Okrem toho bude rómska komunita využívať verejné priestranstvo a jeho príslušnú infraštruktúru, vďaka čomu projekt ďalej prispeje k zlepšeniu jej životných podmienok. |
| Plnenie hodnôt vybraných ukazovateľov | Názov a merná jednotka | Východisková hodnota | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota |
|  | Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu - EUR | 0 | 650 432,97 | 641 789,28 |
|  | Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu - počet | 0 | 4 | 4 |
|  | Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK - počet | 0 | 1 | 1 |